Decide-ortosia-postprocesado

Diario del equipo

Grupo: 1

ID de opera: 124

Miembros del grupo:

* Cantón Fernández, Adrián: 5
* Carpio Camacho, Daniel: 5
* Fresno Aranda, Rafael: 5
* Rodríguez Méndez, Raúl: 2
* Segura Jiménez, Antonio: 5

# Diario de tareas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Autor | Fecha | Tiempo |
| Reunión inicial | Todos | 19/11 | 1h |
| Weighted method | Adrián | 19 /11 | 8h |
| Weigthed random | Daniel | 20/11 | 10h |
| Hondt method | Adrián | 22/11 | 10h |
| Borda method | Antonio | 26/11 | 8h |
| Multi question | Rafael | 26/11 | 4h |
| Preparación milestone | Todos | 26/11 | 2h |
| Milestone 1 | Todos | 27/11 | 0,5h |
| Hondt bug | Adrián | 1/12 | 2h |
| GenderBalanced | Daniel | 3/12 | 12h |
| Cognitive complexity | Daniel | 5/12 | 15h |
| Hondt bug | Adrián | 6/12 | 3h |
| Heroku and Travis | Rafael | 17/12 | 15h |
| Preparación milestone | Adrián, Antonio, Daniel, Rafael | 17/12 | 3h |
| Droop quota | Daniel | 18/12 | 7h |
| Milestone 2 | Adrián, Antonio, Daniel, Rafael | 21/12 | 0,5h |
| Reunión remota | Adrián | 21/12 | 1h |
| Sainte-Lague | Antonio | 29/12 | 10h |
| Reunión Remota | Adrián | 29/12 | 2h |
| Docker | Rafael | 9/1 | 3h |
| Documentación | Adrián | 10/1 | 4h |
| Documentación | Daniel | 11/1 | 5h |
| Documentación | Rafael | 12/1 | 4h |
| Documentación | Antonio | 12/1 | 4h |
| Documentación | Adrián | 12/1 | 4h |
| Preparación milestone | Adrián, Antonio, Daniel, Rafael | 14/1 | 2h |

# Acta de reuniones

## Reunión inicial

Fecha: 19 de Noviembre de 2018

Asistentes:

* Cantón Fernández, Adrián
* Carpio Camacho, Daniel
* Fresno Aranda, Rafael
* Rodríguez Méndez, Raúl
* Segura Jiménez, Antonio

Contenido:

Se han establecido unos ítems iniciales, y se ha repartido una serie de métodos de implementación entre los integrantes.

## Reunión preparación milestone 1

Fecha: 26 de Noviembre de 2018

Asistentes:

* Cantón Fernández, Adrián
* Carpio Camacho, Daniel
* Fresno Aranda, Rafael
* Rodríguez Méndez, Raúl
* Segura Jiménez, Antonio

Contenido:

Se ha preparado la presentación para el milestone, revisado los cambios implementados y repartido nuevas tareas para la siguiente iteración

## Reunión preparación milestone 2

Fecha: 17 de Diciembre de 2018

Asistentes:

* Cantón Fernández, Adrián
* Carpio Camacho, Daniel
* Fresno Aranda, Rafael
* Segura Jiménez, Antonio

Contenido:

Se ha revisado las nuevas implementaciones y comprobado la automatización de los tests automáticos con Travis y el despliegue en Heroku.

## Reunión preparación milestone 3

Fecha: 14 Enero de 2019

Asistentes:

* Cantón Fernández, Adrián
* Carpio Camacho, Daniel
* Fresno Aranda, Rafael
* Segura Jiménez, Antonio

Contenido:

Se ha revisado el proyecto y la documentación generada. También se ha preparado el milestone 3.

# Resumen global

Inicialmente, quedamos los integrantes del grupo y analizamos que métodos se podían integrar. Hicimos un reparto y fuimos trabajando en ello. Aunque no era el objetivo tenerlos todos listos para el primer milestone, gran parte del trabajo estaba hecho. Solo faltaban algunos tests. A partir de aquí uno de los compañeros dejó de asistir a las reuniones por lo que dejamos de contar con el y repartir el trabajo entre los demás. Otro compañero, que tiene más experiencia con Travis y Heroku se dedicó a automatizar los tests que ya habíamos hecho previamente y el despliegue de la aplicación, mientras los demás seguimos trabajando en algunos métodos más de postprocesado. Finalmente en la tercera iteración, nuestra tarea fue la de generar la documentación e intentar que algunos de nuestros métodos se usaran por parte de los demás subgrupos, estando a su disposición para los problemas que surgieran.